| MODULO DE MAQUINARIA AGENDA MES DE SEPTIEMBRE 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |  | DOMINGO |
| 01 Supervisión de trabajos en proyecto parque ecoturístico presa Ramon Corona (Trigo mil). Trabajos calle la paz. | 02 Supervisión de trabajos en calle la Paz, y creación de brecha de acceso en parque ecoturístico presa Ramon Corona (Trigomil) | 03 Supervisión de trabajos en calle la Paz, y creación de brecha de acceso en parque ecoturístico presa Ramon Corona (Trigomil) | 04 Supervisión de trabajos en calle la Paz. Se realizo limpieza de panteón en comunidad de San Clemente. | 05 Supervisión de labores acarreo de balastre de Santa Rosa de Lima hacia Unión de Tula. Corte de balastre en los tacotes ejido la Taberna. | 06 |  | 07 |
| 08 Supervisión de raspado y cuneteo de camino Puente la Trinidad hacia Alcaparrosa. Trabajos en calle la Paz. Ampliación de bordo potrero las canoas. | 09 Supervisión labores en calle la Paz. Continuación de raspado y cuneteo de camino Puente la Trinidad hacia Alcaparrosa. Continuación ampliación de bordo las canoas. | 10 Supervisión raspada de camino Santa Catarina hacia Ixtlahuacán de Santiago. Realización de arenero para evitar ensolvamiento de bordo en potrero las canoas ejido unión | 11 Supervisión labores en calle la Paz. de raspado y cuneteo de camino Ixtlahuacán hacia vertedero Tomposas. Ampliación de brecha potrero las canoas. | 12 Supervisión labores en calle la Paz. Continuación de raspado y cuneteo de camino Ixtlahuacán hacia vertedero tomposas. Ampliación de brecha potrero las canoas | 13 |  | 14 |
| 15 Supervisión de trabajos en potrero las canoas se despejo un derrumbe y se amplió brecha, en nuestro ejido. | 16 Festivo. | 17 Supervisión de trabajos en potrero las canoas se continuo con despejo un derrumbe y se amplió brecha. | 18 Supervisión de labores en desazolve de bordo en potrero San Luis. | 19 Supervisión labores en calle la Paz. | 20 |  | 21 |
| 22 supervisión labores carga de escombro en calle la Paz. Continuación de ampliación de bordo en potrero San Luis, ejido Santa Ana. | 23 Supervisión labores carga de escombro en calle la Paz. Reconstrucción de bordo en potrero San Luis ejido Santa Ana. | 24 Supervisión labores limpieza de escombro de remoción de calle, en calle la Paz. Ampliación de bordo en potrero San Luis ejido Santa Ana. | 25 Supervisión de trabajos realizados en rastro municipal se realizó limpieza. Supervisión de labores limpieza de escombro de remoción de calle, la Paz. Reparación de bordo en potrero el Reparo ejido Ixtlahuacán. | 26 Supervisión de trabajos calle la paz. Continuación reparación de bordo en potrero el Reparo ejido Ixtlahuacán. | 27 Continuación reparación de bordo en potrero el Reparo ejido Ixtlahuacán. |  | 28 |
| 29 Supervisión trabajos de acarreo de balastre de la tijera rumbo al Bonete. Reparación de bordo en potrero el Reparo ejido Ixtlahuacán. | 30 |  |  |  |  |  |  |