AGENDA MENSUAL MODULO DE MAQUINARIA

ENERO-2026

| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 Festivo | 02 Se realizaron trabajos de corte excavación y acarreo de balastre por parte del Módulo dentro de nuestro Municipio (Camino saca cosecha ). | 03 | 04 |
| 05 Continuación de trabajos de acarreo, corte y excavación de material por parte del Módulo, en nuestro Municipio. | 06 Trabajos realizados en la laguna. Ejido unión. | 07 Se realizo supervisión de trabajos ejido la Taberna Corte y excavación en potrero las palmillas. | 08 Corte y excavación de balastre y creación de bordo por parte de D6, en comunidad de Ixtlahuacán de Santiago. | 09 Supervisión de trabajos en comunidad de la Taberna. (Creación de bordo.) | 10 Supervisión de trabajos. Creación de bordo en potrero ojo de agua la taberna. | 11 |
| 12 Se realizo supervisión de trabajos ejido la Taberna continuación. Camino saca cosecha ampliación en el potrero San Clemente. | 13 Se realizo supervisión de trabajos ejido de San Gaspar rumbo a las Antenas. | 14 Se supervisaron trabajos en colonia la Fátima creación de plantilla | 15 Se supervisaron trabajos en ejido de san gaspar ampliación de camino rumbo a las antenas. | 16 Se supervisaron trabajos en ejido de unió acarreo de tierra para camino saca cosecha, así como se realizó apoyo realizando limpieza en centro de acopio. | 17 | 18 |
| 19 Se supervisaron trabajos en ejido de san gaspar creación de bordo. | 20 Se supervisaron trabajos en recolección de desechos en nuestra comunidad. | 21 Se supervisaron inicio de trabajos en la Tinaja. | 22 Se supervisaron trabajos en la Tinaja continuación creación de bordo. | 23 Se supervisaron trabajos camino a la Taberna. Se supervisaron trabajos camino a Santa Ana. | 24 | 25 |
| 26 Se supervisaron trabajos camino a Santa Ana, continuación. | 27 Se supervisaron de actividades camino ala Mezcalera. | 28 Se supervisaron inicio de trabajos en vertedero Municipal. | 29 Se supervisaron trabajos en camino a pata de gallina-Paderones y continuación de labores de relleno en vertedero municipal. | 30 Se supervisaron trabajos en continuación labores en vertedero municipal. | 31 |  |

ENCARGADO: MODULO DE MAQUINARIA

ING. JUAN PAULO RODRIGUEZ NILO