AGENDA MENSUAL MODULO DE MAQUINARIA

AGOSTO-2026

H. AYUNTAMIENTO UNION DE TVLA ADMINISTRACION 2024-2027

| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 |
| 3 Se realizaron trabajos en potrero la Mezcala en creación de brecha y desazolve de bordo | 4 Supervisión trabajos Realizados en Santa Rosa de Lima tendido de Balastre en una de las calles, de dicha comunidad. | 5 Movimiento maquinaria a potrero palo gordo. | 6 Se iniciaron trabajos en potrero palo gordo desazolve de bordo. La olivera. | 7 Continuación de labores. Y se trabajó en potrero las arrieras. | 8 | 9 |
| 10 Desazolve de bordo en potrero cruz de caminos. | 11 Continuación trabajos En potrero cruz de caminos. | 12 Se realizaron trabajos en colonia la Fátima en nuestro municipio. | 13 Se supervisaron labores con moto conformadora en carretera federal 80 salida a Guadalajara retiro de tierra acumulada por deslave a causa de las lluvias. | 14 Se realizo traslado de maquinaria a Ixtlahuacán de Santiago, para desazolve de arroyo. | 15 | 16 |
| 17 Desazolve de arroyo en Ixtlahuacán de Santiago. | 18 Desazolve de arroyo en Ixtlahuacán de Santiago. | 19 Continuación desazolve de arroyo en Ixtlahuacán de Santiago. | 20 Continuación desazolve de arroyo en Ixtlahuacán de Santiago. | 21 Continuación desazolve de arroyo en Ixtlahuacán de Santiago. | 22 | 23 |
| 24 Se acarreo balastre hacia comunidad de San Cayetano, en obra de cancha en Telesecundaria. | 25 Continuación trabajos acarreo de balastre para Telesecundaria. | .26 Continuación desazolve de arroyo en Ixtlahuacán de Santiago y cuneteo y raspada de camino San Gaspar. | 27 Cuneteo y raspado camino Unión- Tacotes. Movimiento Excavadora a vertedero Municipal. | 28 Trabajos realizados en vertedero municipal mantenimiento. | 29 | 30 |

| 31 Trabajos en vertedero municipal y cuneteo en camino el Bonete. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ENCARGADO: MODULO DE MAQUINARIA

ING. JUAN PAULO RODRIGUEZ NILO