H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION DE TULA

ADMINISTRACION 2024-2027

INFORME TRIMESTRAL

JULIO

SEPTIEMBRE

AGOSTO

CORRESPONDIENTE

A LOS MESES DE

DEPENDENCIA

MODULO DE MAQUINARIA

RESPONSABLE

ING.J PAULO RODRIGUEZ NILO

DIRECCION O AREA DE ADSCRIPCION

OBRAS PUBLICAS

| ACCIONES O ACTIVIDADES PLASMADAS EN EL PLAN DE TRABAJO |  |  | REALIZADO |  |  |  | % DE META ALCANZADA |  | INDICADORES DE EVALUACION |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SI |  | NO |  |  |  |  |  |
| 1 | Se realizaron trabajos por parte del módulo de maquinaria corte de material en proyecto parque ecoturístico en presa Ramon Corona (Trigomil). Se realizo acarreo de balastre a Tacotan. 01/07/2025 | X |  |  |  | 10% |  | 80% |  |
| 2 | Se trabajo realizando plantilla para construcción En potrero la algavila en proyecto parque ecoturístico, presa Ramon Corona (Trigomil). Se realizo limpieza de áreas verdes en preparatoria de nuestro municipio Acarreo de material ,02/07/2025 | X |  |  |  | 15% |  | 100% |  |
| 3 | Continuación de trabajos en parque ecoturístico en presa Ramon Corona (Trigomil). Acarreo de balastre a calle Oaxaca en nuestro Municipio. Se realizo desazolve en bordo los Coyotes. 03/07/2025 | X |  |  |  | % |  | 100% |  |
| 4 | Carga de balastre dentro del Municipio. Desazolve de bordo rumbo a Ixtlahuacán. Continuación de trabajos en parque ecoturístico en presa Ramon Corona (Trigomil 04/07/2025 | X |  |  |  | % |  | 100% |  |
| 5 | Continuación de trabajos en parque ecoturístico en presa Ramon Corona (Trigomil). 05/07/2025 | X |  |  |  | 100% |  | 100% |  |
| 6 | Carga, tendido y acarreo de balastre a calle Oaxaca. Continuación desazolve de bordo rumbo a Ixtlahuacán de Santiago. Continuación de trabajos ampliación de rampa para desembarque de Lanchas, en parque ecoturístico en presa Ramon Corona (Trigomil). 07/07/2025 | X |  |  |  | 100% |  | 100% |  |
| 7 | Se realizo retiro de troncos en preparatoria de nuestro municipio. Se realizo limpieza ingreso a Santa Rosa de Lima. Continuación de trabajos ampliación de rampa para desembarque de Lanchas, en parque ecoturístico en presa Ramon Corona (Trigomil). 08/07/2025 | X |  |  |  | 100% |  | 100% |  |
| 8 | Continuación de trabajos realización de brecha de ingreso, en parque ecoturístico en presa Ramon Corona (Trigomil). Se realizaron trabajos en ALpatahua. (desazolve de bordo) 09/07/2025 | x |  |  |  | 0% |  | 0% |  |
| 9 | Continuación de trabajos en proyecto de parque ecoturístico en presa Ramon Corona. Trabajos realizados en la Piñuela, desazolve de bordo. 10/07/2025 | X |  |  |  | 50% |  | 50% |  |
| 8 | Tendido de balastre en nuestra comunidad. Retiro de escombro en secundaria Mixta Foránea 6. Se realizo limpieza en centro de acopio de reciclado en nuestro Municipio. 11/07/2025 | X |  |  |  | 100% |  | 100% |  |
| 9 | Se trabajo desazolvando bordo en potrero las arrieras comunidad el Bonete Tendido de balastre en camino a Santa Ana. Acarreo de balastre Santa Fe-Santa Ana. 14/07/2025 | X |  |  |  | 100% |  | 100% |  |
| 10 | Creación de bordo las arrieras. Continuación de balastreo camino a Santa Ana. 15/07/2025 | X |  |  |  | 100% |  | 100% |  |
| 10 | Continuación desazolve bordo las arrieras. Continuación de balastreo camino a Santa Ana. 16/07/2025 | X |  |  |  | 100% |  | 100% |  |
| 11 | Se apoyo al área de Ecología (limpieza de basura y vidrio) Se crearon sangrías para alimentación de bordo en potrero las arrieras. 17/07/2025 | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Corte de balastre en comunidad de la Taberna Continuación apoyo al área de Ecología (limpieza de basura y vidrio, en centro de acopio.) 18/07/2025 | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Continuación apoyo al área de Ecología (limpieza de basura y vidrio, en centro de acopio.) 21/07/2025 | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Acarreo de balastre Taberna -Unión de Tula 22/07/2025 | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Acarreo de balastre Taberna- Unión de Tula. 23/07/2025 | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Desazolve de arroyo entre calle Toluca y Monterrey. 24/07/2025 | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Continuación desazolve arroyo Toluca-Monterrey. Se apoyo en campaña de Descacharrización. 25/07/2025 | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Desazolve en arroyo la Quinta san Juan 28/07/2025 | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se realizaron trabajos en el arroyo entre calle México y la Puebla 30/07/2025 | x |  |  |  |  |  |  |  |

AGOSTO

| ACCIONES O ACTIVIDADES PLASMADAS EN EL PLAN DE TRABAJO |  |  | REALIZADO SI -NO |  |  | % DE META ALCANZADA |  | INDICADORES DE EVALUACION |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trabajos desazolve de arroyo por calle Puebla y desazolve de bordo rumbo a San Gaspar. 01/08/2025 | x |  |  | 100% |  |  |  |
|  | Trabajos de desazolve de arroyo entre calles Monterrey- Querétaro. 04/08/2025 | x |  |  |  |  |  |  |
|  | Continuación desazolve de arrollo entre calles Querétaro -Monterrey. Desazolve de bordo rumbo a San Gaspar. 05/08/2025 | x |  |  |  |  |  |  |
|  | Corte y excavación de material en nuestro Municipio. Acarreo de material. 06/08/2025 | x |  |  |  |  |  |  |
|  | Continuación de corte y acarreo de material en nuestro Municipio. Se trabajo en comunidad de Tacotan limpieza y nivelación de zanja. 07/08/2025 | x |  |  |  |  |  |  |
|  | Se realizaron trabajos de camino saca cosechas en nuestro ejido y se trabajó en desazolvé de bordo en potrero el rincón. 08/08/2025 | x |  |  |  |  |  |  |
|  | Continuación desazolve de bordo en potrero el rincón. 09/08/2025 | x |  |  |  |  |  |  |
|  | Continuación desazolve de bordo en potrero el rincón. 11/08/2025 | x |  |  |  |  |  |  |
|  | Continuación desazolve de bordo en potrero el rincón. 12/08/2025 | x |  |  |  |  |  |  |
|  | Se termino trabajos de desazolve de bordo en potrero el Rincón. Se realizo limpieza en Preparatoria de nuestro Municipio. 13/08/2025 | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 14/08/2025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se realizaron trabajos de tendido de balastre en Rastro Municipal y desazolve de bordo en potrero las lomas. 15/08/2025 | x |  |  |  |  |  |  |
|  | Desazolve de bordo en potrero el limoncito ejido Unión. Acarreo de balastre de Taberna a Unión. 18/08/2025 | x |  |  |  |  |  |  |
|  | Se realizo limpieza de Jardín de niños Cuauhtémoc, y acarreo de balastre de la Taberna-Unión. Se iniciaron trabajos de desazolve de bordo en el potrero el limoncito. 19/08/2025 | x |  |  |  |  |  |  |
|  | Se realizo limpieza de áreas verdes en preparatoria en nuestro Municipio. 20/08/2025 | x |  |  |  |  |  |  |
|  | Raspado de brecha rumbo al bordo el castillo, y se retiró escombro de árboles en comunidad de San Clemente. 21/08/2025 | x |  |  |  |  |  |  |
|  | Se realizo limpieza en cancha y calle en comunidad de San Clemente. Desazolve de bordo en potrero las canoas. 22/08/2025 | x |  |  |  |  |  |  |
|  | Se realizaron trabajos en calle la paz en nuestra comunidad. 25/08/2025 | x |  |  |  |  |  |  |
|  | Desazolve de bordo las arrieras rumbo al Bonete. Trabajos en calle la paz en nuestro Municipio. 26/08/2025 | x |  |  |  |  |  |  |
|  | Continuación de trabajos realizados en calle la Paz. 27/08/2025 | x |  |  |  |  |  |  |
|  | Trabajo de ampliación de bordo en potrero las arrieras ejido Santa Ana. Trabajos en calle la Paz en nuestro municipio. 28/08/2025 | x |  |  |  |  |  |  |
|  | Continuación de trabajos de en calle la paz. 29/08/2025 | x |  |  |  |  |  |  |

MES DE SEPTIEMBRE

|  | Trabajos realizados en calle la Paz en nuestro Municipio. Trabajos realizados en proyecto parque ecoturístico presa Ramon Corona (Trigomil). 01/09/2025 | x |  | 100% | 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trabajos realizados en calle la Paz en nuestro Municipio. Trabajos realizados en proyecto parque ecoturístico presa Ramon Corona (Trigomil). 02/09/2025 | x |  | 100% | 100% |
|  | Trabajos realizados en calle la Paz en nuestro Municipio. Trabajos realizados en proyecto parque ecoturístico presa Ramon Corona (Trigomil 03/09/2025 | X |  | 100% | 100% |
|  | Continuación en calle la Paz y en proyecto de parque ecoturístico. Se realizo limpieza de calle en comunidad de San Clemente. 04/09/2025 | x |  | 100% | 100% |
|  | Se realizaron Trabajos de balastreo en comunidad de Santa Rosa de Lima. 05/09/2025 | x |  | 100% | 100% |
|  | Continuación de trabajos en calle la paz. Cuneteo y raspado camino de puente la trinidad a Alcaparrosa. Ampliación de bordo en potrero las canoas en nuestro ejido. 08/09/2025 | x |  | 100% | 100% |
|  | Continuación raspado y cuneteo camino a Alcaparrosa - Santa Catarina. Continuación de ampliación de bordo en potrero las canoas. 09/09/2025 | x |  | 100% | 100% |
|  | Continuación raspado y cuneteo camino a Alcaparrosa - Santa Catarina. Continuación de ampliación de bordo en potrero las canoas. (se realizó arenero). 10/09/2025. | x |  | 100% | 100% |
|  | Se realizo ampliación de brecha en el potrero las canoas, en nuestro ejido de Unión de Tula. Raspado de camino Ixtlahuacán de Santiago hacia vertedero municipal las Tomposas. 11/09/2025 | x |  | 100% | 100% |
|  | Continuación raspada de camino Ixtlahuacán de Santiago hacia vertedero municipal las Tomposas 12/09/2025 | x |  | 100% | 100% |
|  | Limpieza de brecha (derrumbe) en potrero las canoas. Continuación de trabajos en calle la paz. 15/09/2025 |  |  |  |  |
|  | Se realizaron maniobras para transportar poste para (palo encebado). 16/09/2025 | x |  | 100% | 100% |
|  | Se realizo desazolve en bordo en potrero San Luis. 18/09/2025 | x |  | 100% | 100% |
|  | Continuación de trabajos en calle la paz. Trabajos realizados en vertedero municipal. 19/09/2025 | x |  | 100% | 100% |
|  | Continuación de trabajos en calle la paz. Ampliación de bordo en potrero San Luis, ejido de Santa Ana. 22/09/2025 | x |  | 100% | 100% |
|  | Continuación ampliación de bordo en potrero San Luis, ejido de Santa Ana. Continuación de trabajos en calle la paz. 23/09/2025 | x |  | 100% | 100% |
|  | Continuación de trabajos en calle la paz. Continuación ampliación de bordo en potrero San Luis, ejido de Santa Ana 24/09/2025 | x |  | 100% | 100% |
|  | Continuación de trabajos en calle la paz. Continuación ampliación de bordo en potrero San Luis, ejido de Santa Ana. Se realizo limpieza en rastro municipal. 25/09/2025. | x |  | 100% | 100% |
|  | Continuación de trabajos en calle la paz. Continuación ampliación de bordo en potrero San Luis, ejido de Santa Ana. 26/09/2025. | x |  | 100% | 100% |
|  | Se realizaron trabajos de crecimiento de cortina de bordo en el potrero el reparo ejido de Ixtlahuacán de Santiago. 27/0972025 | x |  | 100% | 100% |
|  | Se realizo balastreo Se realizo reparación de bordo en potrero el reparo. 30/09/2025. | x |  | 100% | 100% |