H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION DE TULA

ADMINITACION 2024-2027

INFORME TRIMESTRAL 2026

ABRIL

JUNIO

MAYO

CORRESPONDIENTE

A LOS MESES DE

DEPENDENCIA

MODULO DE MAQUINARIA

RESPONSABLE

ING.JUAN PAULO RODRIGUEZ NILO

DIRECCION O AREA DE ADSCRIPCION

OBRAS PUBLICAS

| ACCIONES O ACTIVIDADES PLASMADAS EN EL PLAN DE TRABAJO |  | REALIZADO |  | % DE META ALCANZADA |  | INDICADORES DE EVALUACION |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SI | NO |  |  |  |  |  |
|  | 01/04/2026 Se realizaron labores de desazolve en vallado en nuestro Municipio. | X |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 02/04/2026 Creación de bordo en potrero las lomas ejido unión. | X |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 03/04/2026 Continuación trabajos de creación de bordo, en potrero las lomas. | X |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 06/04/2026 Se realizaron labores de mecánica de suelo,se re se realizó limpieza en centro de acopio. Continuación de trabajos en potrero las lomas. | X |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 07/04/2026 Se realizaron labores abriendo brecha por la excavadora para realizar maniobra(retirodetapón)en arroyo y vallado, a la altura del Tepehuaje. Dando inicio al desazolve del vallado. | X |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 08/04/2026 Desazolve de vallado en nuestro municipio. Y se realizó estudio de mecánica de suelo por calle sonora. | X |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 09/04/2026 Supervisión de trabajos en planta de tratamiento (limpieza). Continuación desazolve de vallado. | X |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 10/04/2026 Desazolve de vallado en nuestro municipio. Tendido de balastre en san cayetano. (moto conformadora). | x |  |  | 100% |  | 0% |  |  |
|  | 13/04/2026 Se realizaron trabajos en el vallado desazolve con Excavadora 333, préstamo del estado gracias al programa. “El Campo en Marcha” | X |  |  | 100% |  | 50% |  |  |
|  | 14/04/2026 Trabajos en nuestra comunidad desazolve de vallado. | X |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 15/04/2026 Trabajos realizados de acarreo de tierra y desazolve de vallado. | X |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 16/04/2026 Continuación de trabajos desazolve de vallado. | X |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 17/04/2026 Trabajos de acarreo de tierra en desazolve de vallado altura la rana. | X |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 20/04/2026 Continuación desazolve de vallado. | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 21/04/2026 Se trabajo desazolvando bordo en potrero el pantano comunidad de San Cayetano. Se realizo zanja para drenaje en comunidad de Santa Rosa de lima. | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 22/04/2026 Desazolve de bordo continuación potrero el pantano. Se continuo con labores en zanja en comunidad de Santa Rosa de Lima. | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 23/04/2026 Rastreo salida carretera a Guadalajara. Apoyo en campaña de descacharrización. Desazolve de otro bordo en potrero el panta en san Cayetano. Creación de bordo en potrero la cañada. | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 24/04/202 Acarreo de balastre para calle Oaxaca en nuestro municipio. Ampliación y desazolve de bordo en comunidad de San Cayetano. | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 27/04/2026 Continuación de trabajos en comunidad de San Cayetano. (Bordo en potrero la uña) | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 28/04/2026 Continuación de trabajos en comunidad de San Cayetano. (Bordo en potrero la uña) | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 29/04/202 Trabajos de desviación de arroyo hacia bordo en potrero el pleito en comunidad de San Cayetano. | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 30/04/2026 Se trabajo en desazolve de bordo en potrero el Roble en comunidad de San Cayetano. Desazolve de bordo en potrero la joya. | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |

MAYO 2026

DEPENDENCIA

MODULO DE MAQUINARIA

RESPONSABLE

ING.JUAN PAULO RODRIGUEZ NILO

DIRECCION O AREA DE ADSCRIPCION

OBRAS PUBLICAS

| ACCIONES O ACTIVIDADES PLASMADAS EN EL PLAN DE TRABAJO |  | REALIZADO |  | % DE META ALCANZADA |  | INDICADORES DE EVALUACION |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SI | NO |  |  |  |  |  |
|  | 01/05/2026 N se laboró festivo. | X |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 05/05/2026 Se realizaron trabajos en panteón municipal(fosas). Relleno de lote en comunidad de San José de Ávila. | X |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 06/05/2026 Trabajos realizados en presa charco azul apoyo en cambio de compuertas. | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 07/05/2026 Trabajos realizados en presa charco azul cambio de compuertas. | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 08/05/2026 Se realizaron trabajos en comunidad de la Taberna. |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 11/05/2026 Creación de bordo en comunidad de San Cayetano. | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 12/05/2026 Continuación Trabajos en San Cayetano. | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 13/05/202 Continuación Trabajos en San Cayetano. | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 14/05/2026 Corte y excavación de balastre en comunidad de San Cayetano. |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 15/05/2026 Tendido de balastre en puente de la trinidad. Continuación de corte y acarreo balastre en comunidad de San Cayetano. | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 18/05/2026 Trabajos realizados en presa charco azul apoyo en cambio de compuertas. | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 19/05/202 Trabajos realizados en presa charco azul apoyo en cambio de compuertas. |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 20/05/2026 Trabajos realizados en presa charco azul apoyo en cambio de compuertas. | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 21/05/2026 Acarreo de tierra y piedra a San José de Ávila. Desazolve de bordo en comunidad de la Taberna. |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 22/05/2026 Continuación desazolve de bordo en comunidad de la Taberna. | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 25/05/2026 Reparación de bordo en comunidad de la Taberna. | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 26/05/2026 Desazolve de otro bordo en comunidad de la Taberna. | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 27/05/2026 Continuación desazolve de otro bordo en comunidad de la Taberna. | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 28/05/2026 No se laboró, aniversario fundación de nuestro Pueblo. | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 29/05/2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |

MES DE JUNIO 2026

DEPENDENCIA

MODULO DE MAQUINARIA

RESPONSABLE

ING.JUAN PAULO RODRIGUEZ NILO

DIRECCION O AREA DE ADSCRIPCION

OBRAS PUBLICAS

| ACCIONES O ACTIVIDADES PLASMADAS EN EL PLAN DE TRABAJO |  | REALIZADO |  | % DE META ALCANZADA |  | INDICADORES DE EVALUACION |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SI | NO |  |  |  |  |  |
|  | 01/06/2026 Trabajos de mantenimiento en vertedero municipal. | X |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 02/06/2026 Trabajos en comunidad de Tacotan desazolve de un bordo. | X |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 03/06/2026 Continuación trabajos en comunidad de la Tacotan desazolve de bordo. | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 04/06/2026 Continuación trabajos en comunidad de la Tacotan Y mantenimiento de vertedero municipal. | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 05/06/2026 | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 08/06/2026 Mantenimiento vertedero municipal. | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 9/06/2026 Mantenimiento vertedero municipal. | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 10/06/2026 Apoyo tapando zanja de red de drenaje en comunidad de Alpatahua. | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 11/06/2026 Trabajos en potrero el rincón reparación de bordo. | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 12/06/2026 Apertura de brecha en pata de gallina rumbo a presa trigomil. | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15/06/2026 Desazolve de bordo en potrero el capulín en comunidad de la Piñuela. | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 16/06/2026 Trabajos en desazolve de bordo los coyotes. | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 17/06/2026 Continuación desazolve de bordo los coyotes. | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 18/06/2026 Continuación desazolve de bordo los coyotes. | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 19/06/2026 Limpieza de terreno y reparación de acceso a potrero la laguna. | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 22/06/2026 Desazolve potrero san francisco. Cuneteo y rastreo rumbo a comunidad de la Taberna. | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 23/06/2026 Trabajos realizados en colonia la Fátima en nuestro municipio excavación y corte de balastre. | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 24/06/2026 Continuación de trabajos realizados en colonia la Fátima en nuestro municipio excavación y corte de balastre. | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 25/06/2026 Continuación de trabajos realizados en colonia la Fátima en nuestro municipio excavación y corte de balastre. | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 26/06/2026 No se laboró servicio de maquinaria | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 29/06/2026 Cuneteo en camino a comunidad de Ixtlahuacán de Santiago. | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 30/06/2026 Se realizaron trabajos en panteón municipal. | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |