H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION DE TULA

ADMINITACION 2024-2027

INFORME TRIMESTRAL

OCTUBRE

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

CORRESPONDIENTE

A LOS MESES DE

DEPENDENCIA

MODULO DE MAQUINARIA

RESPONSABLE

ING.J PAULO RODRIGUEZ NILO

DIRECCION O AREA DE ADSCRIPCION

OBRAS PUBLICAS

| ACCIONES O ACTIVIDADES PLASMADAS EN EL PLAN DE TRABAJO |  |  | REALIZADO |  |  |  | % DE META ALCANZADA |  | INDICADORES DE EVALUACION |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SI |  | NO |  |  |  |  |  |
| 1 | Se llevaron a cabo diversas acciones destinadas a la reparación de algunas maquinas del módulo, para garantizar su durabilidad y buen funcionamiento. 01/10/2024 AL 31/10/2025 | X |  |  |  | 80% |  | 80% |  |
| 2 | SAN CLEMETE - SAN AGUSTIN. Corte, excavación de material de banco. Tendido de material. Acarreo de material de banco. 4/11/2024 | X |  |  |  | 100% |  | 100% |  |
| 3 | SAN JOSE DE AVILA Corte, excavación de material de banco. Tendido de material. Acarreo de material de banco. 19/11/2024 | X |  |  |  | 100% |  | 100% |  |
| 4 | SAN CAYETANO Corte, excavación de material de banco. Tendido de material. Acarreo de material de banco. 22/11/2024 | X |  |  |  | 100% |  | 100% |  |
| 5 | MANZANILLITO , excavación de material de banco. Tendido de material. Acarreo de material de banco. 25/11/2024 | X |  |  |  | 100% |  | 100% |  |
| 6 | LA PIÑUELA Y SANTA FE Corte, excavación de material de banco. Tendido de material. Acarreo de material de material de banco. 28/11/2024. | X |  |  |  | 100% |  | 100% |  |
| 7 | TACOTAN Y ALPATAHUA. Corte, excavación de material de banco. Tendido de material. Acarreo de material de material de banco.3712/2024 | X |  |  |  | 100% |  | 100% |  |
| 8 | ALCAPAROSA |  |  | X |  | 0% |  | 0% |  |
| 9 | IXTLAHUACAN Corte, excavación de material de banco. Tendido de material. Acarreo de material de material de banco. 11/12/2024 | X |  |  |  | 50% |  | 50% |  |
| 8 | UNION DE TULA Corte, excavación de material de banco. Tendido de material. Acarreo de material de material de banco. 14/12/2024 | X |  |  |  | 100% |  | 100% |  |
| 9 | SANTA ROSA DE LIMA. Corte, excavación de material de banco. Tendido de material. Acarreo de material de material de banco. 22/12/2024 | X |  |  |  | 100% |  | 100% |  |
|  | EL BONETE Corte, excavación de material de banco. Tendido de material. Acarreo de material de material de banco. 25/12/2024 | X |  |  |  | 100% |  | 100% |  |
| 10 | LA TABERNA -POTRERILLOS Corte, excavación de material de banco. Tendido de material. Acarreo de material de material de banco. 31/12/2024 | X |  |  |  | 100% |  | 100% |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |