H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION DE TULA

ADMINITACION 2024-2027

INFORME TRIMESTRAL

ENERO

MARZO

FEBRERO

CORRESPONDIENTE

A LOS MESES DE

DEPENDENCIA

MODULO DE MAQUINARIA

RESPONSABLE

C. ARMANDO DIAZ GARCIA

DIRECCION O AREA DE ADSCRIPCION

OBRAS PUBLICAS

| ACCIONES O ACTIVIDADES PLASMADAS EN EL PLAN DE TRABAJO |  | REALIZADO |  | % DE META ALCANZADA | INDICADORES DE EVALUACION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SI | NO |  |  |
| 1 | CONTINUACION EN LOCALIDAD EL BONETE Corte, excavación de material de banco. Tendido de material. Acarreo de material. 2/01/2025 al 07 8/01/2025 | X |  | 100% | 100% |
| 2 | UNION DE TULA Corte, excavación de material de banco. 9/01/2025 | X |  | 100% | 100% |
| 3 | VERTEDERO MUNICIPAL Limpieza de vertedero municipal 10/01/2025 al 16/01/2025 | X |  | 100% | 100% |
| 4 | UNION DE TULA Balas treo. Tendido de balastre. En calle Hidalgo. Y calle Culiacán cerca de ballado. 16/01/2025 al 23/01/2025 | x |  | 100% | 100% |
| 5 | COLONIA TRIGOMIL | x |  | 100% | 100% |
| 6 | CARRETERA FEDERAL 80 y MOLCAJETE Corte, excavación de material de banco. Tendido de material. Acarreo de material. 27/01/2025 | x |  | 100% | 100% |
| 7 | CALLE CDAD.VICTORIA A COSTADO DE UNIDAD DEPOTRICA. Corte, excavación de material de banco. Tendido de material. Acarreo de material. 28/01/2025 | x |  | 100% | 100% |
| 8 | CAMINO A POTRERILLOS Rehabilitación de camino. Corte de material. Excavación y acarreo de material. 29/01/2025 AL 28/02/2025 | x |  | 100% | 100% |
| 9 | CAMINO PADERONES ZAPOTILLO. Corte excavación de material. Tendido de material y acarreo. 03/03/2025 al 06/03/2025 | x |  | 100% | 100% |
| 10 | DESAZOLVE DE ARROYO (EL GAVILAN). Aumento de sección de desagüe de cauce. Reducción de su rugosidad para que el agua circule en mayor volumen sin desbordarse. Eliminación de sedimentos del lecho y vegetación y material leñoso. 07/03/2025 AL 14 /03/2025 | X |  | 100% | 100% |
| 11 | SANTA ROSA DE LIMA Corte, excavación de material de banco. Tendido de material. Acarreo de material 18/03/2025 | X |  | 100% | 100% |
| 12 | VERTEDERO MUNICIPAL Se combatió incendio Se realizo limpieza 19/03/2025 al 25/03/2025 | x |  | 100% | 100% |
| 13 | SANTA ROSA DE LIMA 26/03/2025 AL 27/03/2025 | X |  | 100% | 100% |
| 14 | VERTEDERO MUNICIPAL,ARROYO,CONTINUACION SANTA ROSA DE LIMA 28/03/2025 AL 31/03/2025 | X |  | 100% | 100% |