H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION DE TULA

ADMINITACION 2024-2027

INFORME TRIMESTRAL

ABRIL

JUNIO

MAYO

CORRESPONDIENTE

A LOS MESES DE

DEPENDENCIA

MODULO DE MAQUINARIA

RESPONSABLE

ING.PAULO RODRIGUEZ NILO

DIRECCION O AREA DE ADSCRIPCION

OBRAS PUBLICAS

| ACCIONES O ACTIVIDADES PLASMADAS EN EL PLAN DE TRABAJO |  | REALIZADO |  | % DE META ALCANZADA | INDICADORES DE EVALUACION |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SI | NO |  |  |  |
| 1 | 01/04/2025 Se realizaron trabajos de rehabilitación en comunidad de Santa Rosa de Lima y se dio continuación de desazolve de arroyo el castillo en nuestro municipio. | X |  | 100% | 100% |
| 2 | 02/04/2025 Se continuó con desazolve de arroyo en nuestro municipio y se realizaron trabajos de limpieza en escuela en comunidad de Santa Fe. | X |  | 100% | 100% |
|  | 03/04/2025 Se realizaron trabajos de rehabilitación en comunidad de Santa Rosa de Lima y continuación de desazolve de arroyo el gavilán en nuestro municipio. | x |  | 100% | 100% |
|  | 04/04/2025 Se continuó con desazolve de arroyo, y se realizaron trabajos en Colonia Trigo mil. Corte, excavación y acarreo de material de banco las arrieras. | x |  | 100% | 100% |
|  | 07/04/2025 Se realizaron trabajos en carretera Barra de Navidad, arroyo el castillo y Santa Rosa de Lima. | x |  | 100% | 100% |
|  | 08/04/2025 Continuación de trabajos en comunidad de Santa Rosa de Lima. | x |  | 100% | 100% |
|  | 09/04/2025 Continuación de trabajos en comunidad de Santa Rosa de Lima. Continuación desazolve de arroyo en nuestro municipio. 10/04/2025 Continuación de trabajos en comunidad de Santa Rosa de Lima. Continuación desazolve de arroyo en nuestro municipio. | x |  | 100% | 100% |
|  | 11/04/2025 Continuación desazolve de arroyo en nuestro municipio. Trabajos realizados en comunidad de Ixtlahuacán de Santiago. | x |  | 100% | 100% |
|  | 14/04/2025 Continuación desazolve de arroyo en nuestro municipio | x |  | 100% | 100% |
|  | 15/04/2025 al 24/04/2025 Se suspendieron labores por falta de programa. |  |  |  |  |
|  | 25/04/2025 Trabajos realizados en comunidad de Ixtlahuacán de Santiago. Se realizaron trabajos de relleno en cepa para línea de drenaje por calle Hidalgo en nuestro municipio. | x |  | 100% | 1005 |
|  | 28/04/2025 Corte, excavación y tendido de balastre en comunidad de Tacotan. Continuación de desazolve de arroyo el castillo en nuestro municipio. | x |  | 100% | 100% |
|  | 29/04/2025 Se realizaron labores en comunidad de Taberna desazolve de bordos en Santa Rosa de Lima y limpieza de parcela frente a Restaurante el Molcajete. | x |  | 100% | 100% |
|  | 30/04/2025 Se realizaron trabajos de raspado de camino y apertura de zanja, continuación de limpieza de parcela frente a restaurante Molcajete, en nuestro municipio. | x |  | 100% | 100% |
| 1 | 01/05/2025 Se realizaron trabajos de desazolve de arroyo en nuestra comunidad. | X |  | 100% | 100% |
| 2 | 02/05/2025 Se realizo tendido de material y se continuo con desazolve de arroyos, en nuestra comunidad. | X |  | 100% | 100% |
| 3 | 03/05/2025 Se dio continuación a desazolve de arroyo cerca de velatorio, en nuestra comunidad. | X |  | 100% | 100% |
| 4 | 05/05/2025 Se realizaron trabajos de desazolve de bordos en potrero rumbo a san Gaspar y camino a Ejutla | X |  | 100% | 100% |
| 5 | 06/05/2025 Se realizaron trabajos de desazolve de bordo camino a san Gaspar. | X |  | 100% | 100% |
| 6 | 07/05/2025 Se realizaron trabajos de corte y excavación y inicio desazolve de bordo rumbo a San Luis y rumbo a San Gaspar. | X |  | 100% | 100% |
| 7 | 08/05/2025 Se llevo a cabo desazolve de arroyo en la comunidad de San Gaspar. Tendido, corte y balastreo. | X |  | 100% | 100% |
| 8 | 09/05/2025 Se realizaron trabajos de corte acarreo y tendido de balastre en comunidad de San Gaspar. | x |  | 100% | 100% |
| 9 | 12/05/2025 Continuación en comunidad de San Gaspar de corte, acarreo y tendido de balastre. | X |  | 100% | 100% |
| 8 | 13/05/2025 Se realizo desazolve de arroyo en comunidad de San Gaspar y desazolve de bordo san Luis. | X |  | 100% | 100% |
| 9 | 14/05/2025 Continuación de acarreo, corte y tendido en comunidad de San Gaspar. Y continuación de desazolve bordo San Luis. | X |  | 100% | 100% |
|  | 15/05/2025 Se continuo con trabajos descarga, corte y carga de balastre y continuación desazolve bordo San Luis. | X |  | 100% | 100% |
| 10 | 16/05/2025 Continuación desazolve de bordo San Luis, acarreo, tendido de balastre en comunidad de San Gaspar. | X |  | 100% | 100% |
| 11 | 19/05/2025 Se emparejo calle paseo Topete atrás de la Escuela para Educadoras, en nuestra comunidad y se continuo desazolve de bordo San Luis. | x |  | 100% | 100% |
|  | 20/05/2025 Se llevaron a cabo trabajos de limpieza de potrero en Santa Rosa de Lima y retiro de escombro en Escuela Secundaria #6 en nuestra comunidad. Así como retiro de escombro del panteón municipal. | x |  | 100% | 100% |
|  | 21/05/2025 Se realizo limpieza en recicladora y panteón en nuestro municipio y se trabajó rumbo a la Taberna desazolve de bordo. | x |  | 100% | 100% |
|  | 22/05/2025 Continuación de desazolve de arroyo entre calles Nayarit y Sinaloa en nuestro municipio, así como desazolve de bordo rumbo a carretera Ejutla. | x |  | 100% | 100% |
|  | 23/05/2025 Continuación, desazolve de arroyo en nuestro municipio. | x |  | 100% | 100% |
|  | 26/05/2025 Se continuo desazolve de arroyo entre calles Sinaloa, Guanajuato y Colima. |  |  | 100% | 100% |
|  | 27/05/2025 Continuación desazolve de arroyo en nuestro municipio. | x |  | 100% | 100% |
|  | 28/05/2025 Continuación desazolve de arroyo, entre calle Sinaloa y Guanajuato. | x |  | 100% | 100% |
|  | 29/05/2025 Continuación desazolve de arroyo, entre calle Sinaloa y Guanajuato. | x |  | 100% | 100% |
|  | 30/05/2025 Se realizaron trabajos en comunidad de Tacotan y se continuo con desazolve de arroyo en nuestro municipio. | x |  | 100% | 100% |
|  | 02/06/2025 Inicio de trabajos de desazolve en arroyo en localidad de San Clemente, y en arroyo entre calles Monterrey y Toluca de nuestro municipio.; x; 100%; 100%. 03/06/2025 Corte de balastre rumbo a Ejutla, continuación de desazolve de arroyo entre calles Querétaro y Toluca en nuestro municipio. Continuación desazolve de arroyo en San Clemente.; x; 100%; 100%. 04/06/2025 Se dio continuación de desazolve de arroyos en comunidad de San Clemente.; x; 100%; 100%. 05/06/2025 Se dio continuación de desazolve de arroyos en comunidad de San Clemente. Inicio de trabajos en Presa Trigomil. Desazolve de bordo rumbo a San Luis.; x; 100%; 100%. 06/06/2025 Se dio continuación de desazolve de arroyos en comunidad de San Clemente. Desazolve de bordo rumbo a Ejutla.; x; 100%; 100%. 10/06/2025 Se dio continuación de desazolve de arroyos en comunidad de San Clemente.; x; 100%; 100%. 11/06/2025 Se dio continuación de desazolve de arroyos en comunidad de San Clemente.; x; 100%; 100%. 12/06/2025 Se dio continuación de desazolve de arroyos en comunidad de San Clemente.; x; 100%; 100%. 13/06/2025 Se dio continuación de desazolve de arroyos en comunidad de San Clemente. Se realizaron trabajos rumbo a paredones.; x; 100%; 100%. 16/06/2025 Se dio continuación de desazolve de arroyos en comunidad de San Clemente. Limpieza en Escuela Secundaria.; x; 100%; 100%. 17/06/2025; x; 100%; 100%. Desazolve de arroyo por calle Guanajuato en nuestro municipio. Continuación de desazolve de arroyos en comunidad de San Clemente.. 18/06/2025 Desazolve de bordo rumbo carretera Ejutla. Continuación de desazolve de arroyos en comunidad de San Clemente.; x; 100%; 100%. 19/06/2025 Continuación de desazolve de arroyos en comunidad de San Clemente. Camino saca cosecha frente rumbo a Santa Ana.; 100%; 1005. 20/06/2025 Balas treo, acarreo de material en comunidad San clemente, y desazolve de arroyos.; x; 100%; 100%. 23/06/2025 Se realizaron trabajos en comunidad de Ixtlahuacán de Santiago, desazolve de arroyo en comunidad de San Clemente. Se realizo trabajo cerca de restaurante el Molcajete en nuestro municipio.; x; 100%; 100%. 24/06/2025 Continuación de trabajos en comunidad de Ixtlahuacán. Desazolve de arroyo a la altura de calle Pachuca en nuestro municipio. Continuación desazolve de arroyos en comunidad de San Clemente.; x; 100%; 100%. 25/06/2025 Continuación desazolve de arroyos en comunidad de San Clemente. Continuación desazolve de arroyo a la altura de calle Pachuca en nuestro municipio; x; 100%; 100%. 26/06/2025 Continuación desazolve de arroyos en comunidad de San Clemente. Continuación desazolve de arroyo a la altura de calle Pachuca en nuestro municipio.; x; 100%; 100%. 27/06/2025 Trabajos realizados en presa Trigo mil (parque ecoturístico). Se realizo trabajo en Escuela Preparatoria. Trabajos realizados en localidad de San Cayetano.; x; 100%; 100%. 30/06/2025 Trabajos realizados en presa Trigo mil (parque ecoturístico).; x; 100%; 100%. |  |  |  |  |