H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION DE TULA

ADMINITACION 2024-2027

INFORME TRIMESTRAL 2026

ENERO

MARZO

FEBRERO

CORRESPONDIENTE

A LOS MESES DE

DEPENDENCIA

MODULO DE MAQUINARIA

RESPONSABLE

ING.JUAN PAULO RODRIGUEZ NILO

DIRECCION O AREA DE ADSCRIPCION

OBRAS PUBLICAS

| ACCIONES O ACTIVIDADES PLASMADAS EN EL PLAN DE TRABAJO |  | REALIZADO |  | % DE META ALCANZADA |  | INDICADORES DE EVALUACION |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SI | NO |  |  |  |  |  |
|  | 01/01/2026 Festivo. | X |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 02/01/2026 Se realizaron trabajos de corte, excavación y acarreo de balastre por parte del módulo de maquinaria en nuestro municipio camino saca cosecha. | X |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 05/01/2026 Continuación trabajos de acarreo, corte y excavación de material por parte del módulo de maquinaria. | X |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 06/01/2026 Trabajos realizados rumbo a la laguna ejido de unión, camino saca cosecha. | X |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 07/01/2026 Se realizaron labores en el ejido de la Taberna corte y excavación de balastre en potrero las palmillas. | X |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 08/01/2026 corte y excavación de balastre y creación de bordo por D6, en comunidad de Ixtlahuacán de Santiago. | X |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 09/01/2026 Supervisión de trabajos en comunidad de la Taberna, creación de bordo. | X |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 10/01/2026 Supervisión de trabajos en comunidad de la Taberna, creación de bordo en potrero ojo de agua. |  | X |  | 100% |  | 0% |  |  |
|  | 12/01/2026 Supervisión de trabajos en comunidad de la Taberna, continuación camino saca cosecha. | X |  |  | 100% |  | 50% |  |  |
|  | 13/01/2026 Supervisión de trabajos en comunidad de San Gaspar, rumbo a las Antenas. | X |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 14/01/2026 Trabajos realizados en colonia la Fátima, creación de plantilla. | X |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 15/01/2026 Continuación de trabajos en comunidad de San Gaspar, rumbo a las Antenas | X |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 16/01/2026 Trabajos de acarreo de tierra para camino saca cosecha, así como apoyo en limpieza de centro de acopio de reciclado. | X |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 19/01/2026 Trabajos en comunidad de San Gaspar, creación de bordos. | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 20/01/2026 Se trabajo en recolección de desechos en nuestra comunidad. | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 21/01/2026 Trabajos realizados en la Tinaja. | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 22/01/2026 Continuación de trabajos realizados en la Tinaja. | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 23/01/2026 Trabajos realizados por modulo camino a la Taberna y camino a Santa Ana. | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 26/01/2026 Continuación de trabajos camino a Santa Ana. |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 27/01/2026 Trabajos rumbo a la mezcalera. | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 28/01/2026 Se iniciaron labores en vertedero municipal mantenimiento. | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 29/01/2026 Trabajos camino a pata de la gallina-paderones y continuación en vertedero municipal. | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 30/01/2026 Trabajos en vertedero municipal. | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |

FEBRERO 2026

DEPENDENCIA

MODULO DE MAQUINARIA

RESPONSABLE

ING.JUAN PAULO RODRIGUEZ NILO

DIRECCION O AREA DE ADSCRIPCION

OBRAS PUBLICAS

| ACCIONES O ACTIVIDADES PLASMADAS EN EL PLAN DE TRABAJO |  | REALIZADO |  | % DE META ALCANZADA |  | INDICADORES DE EVALUACION |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SI | NO |  |  |  |  |  |
|  | 01/02/2026 N se laboró. | X |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 02/02/2026 Festivo | X |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 03/02/2026 Trabajos realizados en comunidad de san Gaspar y en vertedero municipal. | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 04/02/2026 Trabajos en las palmillas ejido la Taberna. | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 05/02/2026 Trabajos realizados en comunidad de san Gaspar, vertedero municipal y rumbo a paredones. |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 06/02/2026 Continuación trabajos realizados en comunidad de san Gaspar, vertedero municipal y rumbo a paredones. | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 09/02/2026 Trabajos en Santa Rosa de Lima, vertedero y centro de acopio de reciclado. | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 10/02/2026 Continuación trabajos en las palmillas ejido la Taberna. | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 11/02/2026 Trabajos en la cañada. Camino molcajete -Santa Ana. |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 12/02/2026 Continuación camino molcajete -Santa Ana | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 13/02/2026 Continuación trabajos en la cañada. | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 16/02/2026 Trabajos en la taberna creación de pozo de agua y en potrero la cañada. |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 17/02/2026 Trabajos en la taberna creación de pozo de agua y limpieza a un costado de carretera. | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 18/02/2026 Apoyo camino Ixtlahuacán- san Gaspar desazolve de guardaganados. |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 19/02/2026 Desazolve de bordo para la ventana salida a Guadalajara. | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 23/02/202624/02/202625/02/2026 no se laboro | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 26/02/2026Trabajos en desazolve de vallado en nuestro municipio. | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 27/02/2026 Trabajos en desazolve de vallado en nuestro municipio | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |

MES DE MARZO 2026

DEPENDENCIA

MODULO DE MAQUINARIA

RESPONSABLE

ING.JUAN PAULO RODRIGUEZ NILO

DIRECCION O AREA DE ADSCRIPCION

OBRAS PUBLICAS

| ACCIONES O ACTIVIDADES PLASMADAS EN EL PLAN DE TRABAJO |  | REALIZADO |  | % DE META ALCANZADA |  | INDICADORES DE EVALUACION |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SI | NO |  |  |  |  |  |
|  | 02/03/2026 Trabajos de desazolve de vallado en nuestro municipio por excavadora 333 préstamo de por parte de SADER. | X |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 03/03/2026 Trabajos en comunidad de la Taberna en creación de un pozo. | X |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 04/03/2026 Continuación trabajos en comunidad de la Taberna en creación de un pozo. | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 05/03/2026 Continuación trabajos en comunidad de la Taberna en creación de un pozo. Se realizo limpieza de cancha en comunidad de san clemente. Trabajos de limpieza en centro de acopio de reciclado en nuestro municipio. | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 06/03/2026 Trabajos de limpieza de escombro en unidad deportiva en nuestro municipio. | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 09/03/2026 Trabajos de desazolve de vallado en nuestro municipio por excavadora 333 préstamo de por parte de SADER | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 10/03/2026 Trabajos de desazolve de vallado en nuestro municipio por excavadora 333 préstamo de por parte de SADER y limpieza de maleza en escuela Preparatoria en nuestro municipio. | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 11/03/2026 Trabajos de desazolve de vallado en nuestro municipio por excavadora 333 préstamo de por parte de SADER. | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 12/03/2026 Continuación trabajos de desazolve de vallado en nuestro municipio. | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 13/03/2026 Continuación trabajos de desazolve de vallado en nuestro municipio. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14/03/2026 Trabajos en ampliación de bordo en potrero San Luis. | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 16/03/2026 festivo | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 17/03/2026 Trabajos en desazolve de vallado en nuestro municipio. | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 18/03/2026 Trabajos en desazolve de vallado en nuestro municipio y desazolve de bordo en el potrero el capitán. | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 19/03/2026 Trabajos en desazolve de vallado en nuestro municipio | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 20/03/2026 Trabajos en desazolve de vallado en nuestro municipio | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 21/03/2026 Trabajos en desazolve de vallado en nuestro municipio | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 22/03/2026 Trabajos en desazolve de vallado en nuestro municipio | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 23/03/2026 Trabajos en desazolve de vallado en nuestro municipio | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 24/03/2026 Trabajos en desazolve de vallado en nuestro municipio | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 25/03/2026 Trabajos en desazolve de vallado en nuestro municipio | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 26/03/2026 Trabajos en desazolve de vallado en nuestro municipio | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 27/03/2026 Trabajos en desazolve de vallado en nuestro municipio | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 28/03/2026 Trabajos en desazolve de vallado en nuestro municipio | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 29/03/2026 Trabajos en desazolve de vallado en nuestro municipio | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 30/03/2026 Trabajos en desazolve de vallado en nuestro municipio | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 31/03/2026 Trabajos en desazolve de vallado en nuestro municipio | x |  |  | 100% |  | 100% |  |  |